《期末周别慌！》项目设计思路与组员分工

一、项目一句话介绍

“期末周别慌！”是一个面向大学生期末复习的一站式网站。用户上传自己的复习资料，填写当前学习状态和目标，系统利用大模型分析资料，生成个性化复习重点、复习计划和自测内容。

二、项目最终呈现效果

用户打开网站，不需要下载源码或本地运行，直接注册登录使用。（意味着部署到公网）

用户进入首页后，可以看到今日待办、考试倒计时、复习任务和学习进度。

用户可以上传复习资料，例如历年题、老师画的重点、PPT、课堂笔记、作业、练习题等。

用户用自然语言描述自己的情况，例如“我这门课基本没学，只想及格，还有五天考试”。

系统把用户自然语言整理成固定结构的信息，再结合上传资料调用大模型分析。

系统输出常考点、必考点、知识点权重、个人复习顺序、每日计划和自测题。

不同用户看到的复习建议不同：只求及格的用户优先看基础高频内容，冲高分的用户优先看综合题、难题和易错点。

三、核心设计思路

1. 分析用户上传资料

本项目不需要系统自己去网上搜索资料。资料来源主要来自用户上传内容，包括历年题、老师重点、PPT、笔记、作业和练习题。这样更贴近期末复习场景，也能避免大模型随意发挥。

2. 控制大模型输出

本项目采用“用户输入结构化 + 固定提示词 + 限制输出格式”的方式控制大模型。

3. 自然语言先转成固定 JSON

用户可以用自然语言描述自己的情况，系统将其整理成固定 JSON，作为后续分析依据。

示例：

{
  "target": "pass",
  "learning_status": "weak",
  "available_days": 5,
  "daily_hours": 3,
  "weak_chapters": ["极限", "积分"],
  "materials": ["历年题", "老师重点", "PPT"],
  "output_need": ["知识点权重", "复习计划", "自测题"]
}

4. 大模型输出也要固定格式

知识点列表：列出本课程主要知识点。

权重分析：给出每个知识点的重要程度。

常考/必考判断：说明哪些内容优先复习。

推荐依据：说明来自历年题、老师重点、PPT 或作业。

个性化计划：根据用户目标和剩余时间安排复习顺序。

自测题：根据资料生成题目和答案。

四、项目主要功能

1. 用户与账号

注册、登录、修改密码。

编辑个人资料。

不同用户只能查看自己的资料和计划。

2. 考试与待办

录入考试科目、时间、地点和时长。

首页显示考试倒计时和今日待办。

考试前和任务开始前提醒。

3. 复习资料管理

上传 PDF、Word、PPT、TXT、图片等资料。

给资料添加科目、标签和说明。

支持删除、分类、搜索和筛选。

4. AI 分析功能

从上传资料中提取核心知识点。

分析常考题、必考点和知识点权重。

根据用户目标生成不同复习策略。

生成复习提纲、记忆卡片和自测题。

支持围绕资料进行问答。

5. 复习计划与统计

自动生成每日复习任务。

用户可以打卡完成任务。

统计学习时长、任务完成率和各科复习进度。

生成简单学习总结。

五、项目亮点

不是普通日程表，而是围绕期末复习场景设计。

不是只总结单个文件，而是整合多种复习资料进行分析。

不是所有用户给同一套计划，而是根据目标和基础生成不同复习重点。

大模型不是随便聊天，而是通过结构化输入和固定输出格式进行控制。

最终可以部署成网站，用户直接访问即可使用。

六、小组分工

项目现有成果（需求文档框架与基本内容、系统架构设计与代码框架、前端页面实现、项目统筹与任务安排）均由组长刘添屹完成；后续功能开发与文书完善按下表分工，最终由组长统稿审核。

| 成员 | 角色 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 刘添屹（组长） | 项目负责人 + 核心开发 | 需求文档框架与基本内容、系统架构设计与代码框架、前端页面实现、项目统筹与任务安排；后续负责架构把关、代码审查、疑难问题兜底，全文统稿与最终审核 |
| 许丽媛 | 账号与考试日程开发 | 账号管理模块完善（连续失败锁定、密码找回、个人资料页面、注销账号）；考试与日程管理扩展（教务处考表导入、筛选查看、任务编辑、倒推备考时间表、冲突检测、日历视图与拖拽、科目颜色标签、ICS 导入导出） |
| 胡歆桐 | 资料与 AI 功能开发 | 复习资料管理扩展（分类整理、全文搜索筛选、收藏与错题本、合并导出笔记）；AI 智能分析扩展（资料权重手动调整、思维导图与记忆卡片、资料问答、常考题型分析、权重可视化、分级推荐策略、动态调整、推荐依据解释、免责提示） |
| 张诗琪 | 统计与提醒开发 | 学习统计（独立统计图表页、备考周报）；提醒通知整模块（考前与任务提醒、通知管理）；番茄钟与每日学习目标；自测题自动判分 |
| 宋跃月 | 特色功能与测试 | 特色功能整模块（压力指数、救急模式、考前重点回顾、今日最重要的三件事、学习时段推荐、情绪记录）；管理端整模块（统一考试发布、课程科目维护、异常账号管理）；重要操作二次确认与操作日志；演示数据与前后端联调测试 |

七、协作方式

组长先完成基础 Demo，并上传到 GitHub 仓库。

其他组员 clone 仓库到本地。

每个人开发时创建自己的分支，不直接改 main 分支。

完成一个功能后提交 Pull Request，由组长检查后合并。

每周至少保证 main 分支有一个可以运行的版本。

八、优先完成

用户注册登录。

考试信息录入和首页倒计时。

复习资料上传和管理。

用户自然语言描述学习状态。

系统生成固定 JSON。

调用大模型分析上传资料，输出知识点权重和复习计划。

任务打卡和简单进度统计。

部署到公网，能通过链接访问。

九、总结

本项目的重点不是做一个功能特别多但不稳定的网站，而是先完成一个清晰、可演示、有亮点的期末复习系统。核心展示路线是：上传资料 → 输入学习情况 → AI 分析 → 生成个性化复习重点和计划 → 用户按计划执行。